# FitTrack – Implementatieplan (BP02)

| Project: | FitTrack (BP2 Realisatie) |
| --- | --- |
| Opgesteld door: | <Stefan Stojkovic> |
| Datum: | 22 februari 2026 |
| Versie: | 1.0 |
| Inhoud: | Dit document toont de implementatieplan. |

## 1. Huidige situatie

FitTrack is een JavaFX + MySQL applicatie. Development gebeurt lokaal in IntelliJ. De database draait lokaal via XAMPP (MySQL/MariaDB) en wordt beheerd met phpMyAdmin.

## 2. Gewenste eindsituatie

Werkende applicatie via IntelliJ of Maven.

SQL structuur/export beschikbaar (.sql).

Repo op GitHub met README + implementatie-informatie.

Testgevallen spreadsheet + acceptatietest rapport aanwezig.

Demo kan gestart worden op een schone machine met JDK + MySQL.

## 3. Stappen (implementatie naar demo/‘productie’)

Clone repo (of download release) op doelmachine.

Installeer JDK (21+ aanbevolen) en start MySQL (XAMPP).

Importeer `fittrack.sql` in MySQL (phpMyAdmin → Import).

Configureer database connectie (Database.java of config).

Build & test: `mvn clean test package` (of run via IntelliJ).

Start applicatie via IntelliJ of met Maven: mvn clean javafx:run.

Smoke test: maak user aan, voeg workout + meal toe, check overview.

Oplevering: commit/push laatste versie, deel GitHub link, SQL export en documentatie via Brightspace.

## 4. Tijdlijn

| Datum/Periode | Activiteit | Owner | Output |
| --- | --- | --- | --- |
| Dag 1 | Database structuur + indexes/FK’s | Student | SQL export |
| Dag 2 | JDBC koppeling + DAO CRUD | Student | Werkende DB-laag |
| Dag 3 | JavaFX schermen + dialogs | Student | Werkende UI |
| Dag 4 | Rapportage queries (JOIN/GROUP BY/ORDER BY + extra clause) | Student | Overzichten |
| Dag 5 | Unit tests uitbreiden | Student | JUnit tests + rapport |
| Dag 6 | Acceptatietest uitvoeren + documenten invullen | Student | Spreadsheet + testrapport |
| Dag 7 | Laatste versie controleren + inleveren | Student | GitHub repo + SQL export + documenten |

## 5. Communicatie

Tijdens implementatie: korte updates (Teams/les).

Bij oplevering: GitHub link, SQL export en documentatie delen via Brightspace.

Bij issues: foutmelding + screenshot delen en fix committen.

## 6. Evaluatie en verificatie

Verificatie gebeurt met:

Smoke test na deployment

Testgevallen spreadsheet (PASS/FAIL per test)

Acceptatietest rapport (samenvatting)

Demo run tijdens presentatie/interview

# 7. Risicoanalyse en maatregelen

| Risico | Impact | Maatregel |
| --- | --- | --- |
| Database import mislukt of verkeerde versie (.sql) | Hoog | Gebruik het meegeleverde SQL-bestand (fittrack.sql). Controleer dat de database 'fittrack' heet en dat tabellen + foreign keys aanwezig zijn. |
| JDK-versie mismatch op doelmachine | Midden | Gebruik dezelfde JDK major versie als getest (bijv. JDK 21). Noteer dit in README en test de applicatie via IntelliJ of Maven op een schone machine. |
| Verkeerde DB-inloggegevens in Database.java | Midden | Maak DB-credentials configureerbaar en test connectie bij startup. |
| Applicatie start niet door ontbrekende JavaFX modules | Hoog | Build met Maven en test via 'mvn clean test' en 'mvn clean javafx:run'. Voeg startinstructies toe in README. |
| Data consistentie issues (FK errors) bij verwijderen | Laag | Gebruik ON DELETE CASCADE waar logisch en test delete-scenario’s. |

Onderstaande risico’s zijn relevant bij het verplaatsen van FitTrack naar een demo- of productieomgeving. Per risico staat een maatregel om het risico te verkleinen.

# 8. Rollback en herstelplan

Als deployment of demo mislukt, wordt teruggevallen op de laatste werkende versie.

Rollback stappen:

- Gebruik de vorige werkende commit op GitHub.

- Herstel de database door opnieuw fittrack.sql te importeren (schone start).

- Start de applicatie opnieuw via IntelliJ of Maven.

- Voer een smoke test uit (user aanmaken, workout + meal toevoegen, overview controleren).

# 9. Versiebeheer en oplevering

Versiebeheer gebeurt met Git/GitHub. Bij oplevering wordt de laatste versie gepusht, zodat duidelijk is welke versie is ingeleverd.

- Controleer dat de laatste versie op GitHub staat.

- Commit messages: kort en beschrijvend (bijv. 'Add workout delete test case').

- De oplevering bevat: source code via GitHub, README, SQL export, testdocumenten en implementatiedocumentatie.

# 10. Verificatiecriteria na implementatie

Na implementatie wordt geverifieerd of de oplossing correct werkt:

- Applicatie start zonder errors via IntelliJ of Maven run.

- Database connectie werkt (connectietest of eerste scherm laad).

- CRUD: user toevoegen/verwijderen, workout + entries aanmaken/wijzigen/verwijderen, meals aanmaken/wijzigen/verwijderen.

- Overzichten kloppen (totaal calorieën/minuten, top-5 per meal_type).

- Unit tests draaien groen (mvn clean test).

- Acceptatietest: alle testgevallen uitgevoerd met PASS/FAIL bewijs.